Bài 5:

- Sprint gồm có (1 – 4 tuần )

| Sprint | Đánh giá mức độ | Time |
| --- | --- | --- |
| Đăng ký | 1 | 1 tháng |
| Đăng nhập | 2 | 1 tháng |
| Xem danh sách sản phẩm | 3 | 1 tháng |
| Tìm kiếm sản phẩm | 4 | 1 tháng |
| Thêm vào giỏ hàng | 5 | 1 tháng |
| Thanh toán | 6 | 1 tháng |

- Sprint Planning

| Sprint | Danh sách công việc | Team | Thành viên |
| --- | --- | --- | --- |
| Đăng ký | 1. Thiết kế/Lập trình UI Form Đăng ký . 2. Xây dựng API Đăng ký & Logic xử lý. 3. Tích hợp Validation và Cơ chế Hash Password. 4. Tích hợp UI với API Đăng ký . | FE, BE | Dev 1 Dev 2 |
| Đăng nhập | 1. Thiết kế/Lập trình UI Form Đăng nhập . 2. Xây dựng API Đăng nhập & Cơ chế Token . 3. Tích hợp UI với API Đăng nhập . 4. Cấu hình Bảo mật Session/Token . | FE, BE | Dev 3 Dev 4 |
| Xem danh sách sản phẩm | 1. Thiết kế UI Trang danh sách . 2. Xây dựng API Lấy danh sách sản phẩm (có Phân trang). 3. Tích hợp UI với API . 4. Hiển thị thông tin cơ bản: Tên, Giá, Ảnh . | FE, BE | Dev 5 Dev 6 |
| Tìm kiếm sản phẩm | 1. Thiết kế UI Ô Tìm kiếm 2. Xây dựng API Tìm kiếm cơ bản (theo Tên/Mô tả) . 3. Tích hợp UI với API và hiển thị kết quả . | FE, BE | Dev 7 |
| Thêm vào giỏ hàng | 1. Lập trình UI Nút/Giỏ hàng 2. Xây dựng API Thêm hàng 3. Xử lý Logic Kiểm tra Tồn kho 4. Tích hợp UI | FE, BE | Dev 8 |
| Thanh toán | 1. Thiết kế UI Trang Giỏ hàng 2. Xây dựng API Lấy chi tiết Giỏ hàng 3. Thiết kế UI Form Vận chuyển/Thanh toán 4. Xây dựng API Tạo đơn hàng 5. Xử lý Logic Trừ kho 6. Tích hợp UI | FE, BE | Dev 9 |

- Sprint Review

| Hoạt động | Vai trò chính | Chi tiết Tổ chức (Cách bạn thực hiện) |
| --- | --- | --- |
| 1. Tổng quan Sprint | Scrum Master (SM) | Mở đầu cuộc họp, chào đón khách mời và nhắc lại Mục tiêu Sprint đã đặt ra |
| 2. Xác nhận Hoàn thành | Product Owner (PO) | Trình bày những mục trong Sprint Backlog đã đáp ứng được Definition of Done (DoD) và những mục chưa (nếu có). |
| 3. Trình diễn (Demo) | Development Team (Dev Team) | Thực hiện Demo trực tiếp trên môi trường Staging/Test: a. Đăng ký một tài khoản mới. b. Đăng nhập bằng tài khoản vừa tạo. c. Xem danh sách sản phẩm (kiểm tra phân trang). d. Thực hiện tìm kiếm với một từ khóa cụ thể. e. Thêm vào giỏ hàng f. Thanh toán |
| 4. Thu thập phản hồi | PO | Khuyến khích các bên liên quan dùng thử và đưa ra phản hồi về trải nghiệm |
| 5. Cập nhật Backlog | PO, Dev Team | Dựa trên phản hồi, PO dẫn dắt thảo luận về các mục ưu tiên cho Sprint tiếp theo. Các phản hồi tiêu cực sẽ được chuyển thành Product Backlog Item mới |
| Thời lượng |  | Giới hạn tối đa 2 giờ (cho Sprint 2 tuần). |

- Sprint Retrospective

| Hoạt động | Vai trò chính | Chi tiết Tổ chức (Cách bạn thực hiện) |
| --- | --- | --- |
| 1. Thiết lập bối cảnh | Scrum Master (SM) | Nhắc nhở nhóm tập trung vào quy trình, không phải cá nhân. Đảm bảo môi trường an toàn, trung thực. |
| 2. Thu thập dữ liệu | SM, Dev Team | Sử dụng kỹ thuật "Start, Stop, Keep" (Bắt đầu, Ngừng, Giữ lại). Yêu cầu mỗi người viết (Ẩn danh hoặc công khai) ý kiến của mình |
| 3. Phân tích & Bầu chọn | SM | Nhóm thảo luận các ý kiến được đưa ra. Thực hiện bầu chọn để xác định 1-3 vấn đề quan trọng nhất cần giải quyết. |
| 4. Tạo Hành động Cải tiến | Dev Team, SM | Nhóm thống nhất các Hành động Cải tiến (Action Items) cụ thể, đo lường được, và giao người phụ trách. |
| 5. Kết thúc | SM | Cảm ơn nhóm và đảm bảo các Hành động Cải tiến được đưa vào Sprint Backlog của Sprint 2 để thực hiện ngay lập tức. |
| Thời lượng |  | Giới hạn tối đa 1.5 giờ (cho Sprint 2 tuần). |

- Daily Scrum

| Mục | Chi tiết Tổ chức |
| --- | --- |
| Thời gian & Địa điểm | 8:30 AM mỗi ngày, tại phòng họp hoặc qua kênh video, giữ nguyên 15 phút. |
| Cách thức điều phối (SM) | Yêu cầu mỗi thành viên trình bày một cách linh hoạt, tập trung vào tiến độ của Sprint Goal và các trở ngại (Impediments). |
| Các câu hỏi định hướng | 1. Mục tiêu của tôi hôm nay là gì để tiến gần hơn đến việc hoàn thành PBI đang làm? 2. Tôi có gặp trở ngại nào không? (Nếu có, SM ghi nhận). 3. Tôi có thể giúp đỡ ai trong nhóm không? |
| Hành động của SM | Sau cuộc họp, SM tập trung vào giải quyết các trở ngại đã được ghi nhận |