Bài 8:

- Báo cáo tiến độ của các thành viên

| Thành viên | Hôm qua tôi đã làm gì | Hôm nay tôi sẽ làm gì | Trở ngại |
| --- | --- | --- | --- |
| Dev A | Hoàn thành phần giao diện tìm kiếm | Tiếp tục tích hợp với cơ sở dữ liệu | Không |
| Dev B | Hoàn tất bộ lọc tìm kiếm | Thử nghiệm tính năng tìm kiếm | Tốc độ truy vấn dữ liệu không ổn định |
| Dev C | Lập trình API thanh toán | Kiểm tra kết nối API thanh toán | Vấn đề kết nối API thanh toán |
| Dev D | Viết unit test cho API người dùng | Tối ưu câu truy vấn cơ sở dữ liệu | Không |

- Các vấn đề phát sinh, giải pháp

| Trở ngại | Giải pháp đề xuất |
| --- | --- |
| Tốc độ truy vấn dữ liệu không ổn định | Tối ưu lại câu truy vấn, làm việc nhóm backend để cải thiện hiệu suất |
| Vấn đề kết nối API thanh toán | Liên hệ bộ phận API, kiểm tra và xác định nguyên nhân, phối hợp để khắc phục |

- Điều chỉnh tiến độ và kế hoạch

  - Dev B sẽ phối hợp với Dev D để tối ưu hóa câu truy vấn, đảm bảo tính năng tìm kiếm hoạt động ổn định

  - Dev C sẽ phối hợp với bộ phận API để khắc phục sự cố kết nối thanh toán

  - Scrum Master sẽ theo dõi tiến độ và đảm bảo các vấn đề được xử lý trước khi kết thúc Sprint